Приложение к Приказу Управления

образования Администрации Сысертского

городского округа от 07.07.2015 №185-ОД

 **ТАБЛИЦА № 1**

**Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты**

**МКОУ НОШ №13 п. Бобровский**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Должностное лицо организации, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности  |
| 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год |
| 1 | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательной организации, от общего числа обучающихся инвалидов | 0 | 0 | 1(100%) | 1(100%) | 1(100%) | 1(0,3%) | Зам. директора по УР Корниенко Л.А. |
| 2 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательной организации, от общего числа обучающихся  | 0 | 0 | 1(0,3%) | 1(0,3%) | 1(0,3%) | 1(0,3%) | Зам. директора по УР Корниенко Л.А. |
| 3 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательной организации, от общей численности обучающихся инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля педагогических работников образовательной организации, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательной организации | 0 | 0 | 1(5%) | 0 | 0 | 0 | Зам. директора по УР Корниенко Л.А. |
| 6 | Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательной организации | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Директор Холуева Н.В. |

**ТАБЛИЦА № 2**

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей**

**доступности для инвалидов объектов и услуг МКОУ НОШ №13 п. Бобровский**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** |
|  | Ознакомление:- с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;-с информационными материалами размещенными на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области (Раздел «Деятельность». Раздел «Социальная поддержка инвалидов»), на информационном портале для людей с ограниченными возможностями здоровья «Дополняя друг друга!» (Раздел «Полезная информация». Раздел «Доступная среда». Раздел «Дорожная карта Свердловской области»), на сайте АИС «Доступная среда Свердловской области» (Раздел «Документы») в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; | Дорожная карта  | Зам. директора по ВР Краюхина С.А. | 2015 г. | Информированность о необходимости проведения мероприятий для улучшения доступности инвалидам объектов и услуг. |
|  | Определение ответственных за организацию работы, должностных лиц, а также создание рабочей группы по разработке мероприятий. | Приказ по школе | Директоршколы | 2015г. | Создание рабочей группы, определение приоритетных направлений. |
|  | Организация проведения инструктирования (обучения) сотрудников школы, предоставляющих услуги инвалидам в доступных для них форматах.  | План обучения | Зам. директора по ВР Краюхина С.А. | 2016г. | Повышение квалификации в области предоставления услуги инвалидам в доступных для них форматах. |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры**  |
| 1 | Провести обследование действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются социальные услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил. Внести изменения в паспорта доступности | Приказ № 64-ОД от 20.07.2015г | Зам. директора, Краюхина С.А. | 2015 год по мере проведения работ | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и МГН |
| 2 | Внести изменения в паспорта доступности *после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования)*, передать в УСП по месту расположения объектов | Приказ № 64-ОД от 20.07.2015г | Зам. директора, Краюхина С.А. | 2016 год по мере проведения работ |  |
| 3 | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ |  | Зам. директора, Краюхина С.А. | 2016 год |  |
| 4 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе:  | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы | Зам. директора, Краюхина С.А. |  |  |
| 4.1 | - на оборудование входной группы на объекте, расположенном по адресу: п. Бобровский, ул. Демина,13 |  |  | 2017 год |  |
| 4.2 | - санитарной комнаты отделения временного проживания расположенное по адресу: п. Бобровский, ул. Демина,13 |  |  | 2018 год |  |
| 5 | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для по­этапного выполнения работ по адаптации приоритетных объек­тов в целях создания доступности для инвалидов | Приказ по школе | Зам. директора, Краюхина С.А. | 2017 год2018 год | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов расходов |
| 6 | Организация и проведение ремонтных работ на объекте, расположенном:  | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы | Зам. директора, Краюхина С.А. |  | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.1 | по адресу: п. Бобровский, ул. Демина,13 (оборудование входной группы, пандусов и поручней, оборудование санитарной комнаты, оборудование зоны оказания услуг) |  |  | 2018 год |  |
| 6.2 | по адресу: п. Бобровский, ул. Демина,13 |  |  | 2019 год |  |
| 7 | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы (прогноз) | Зам. директора, Краюхина С.А. | Прогноз2019 год | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,****препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 8 | Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) |  | Зам. директора, Краюхина С.А. | 2017 год | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами |
| 9 | Организация оказания социальных услуг инвалидам (передвигающим на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению предоставляются на дому, по заявлению) | Приказ по школе | Зам. директора, Краюхина С.А. | 2016-2020 годы | Создание доступности социальных услуг |
| 10 | Адаптация официального сайта МКОУ НОШ №13 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению | Постановление Правительства СО от 28 января 2015 г. № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области» | Зам. директора, Краюхина С.А. | 2017 год | Возможность получения государственной услуги дистанционно для инвалидов по зрению |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** |
| 11 | Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов | **-** | **-** | 2016-2020 годы |  |
| 12 | Проведение технических учебных занятий, инструктажей | Приказ по школе | Зам. директора, Краюхина С.А. | 2016-2020 годы | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 13 | Обучение специалиста сурдопереводу (при необходимости) |  | Начальник отдела кадров | 2016 год | Получение качественной услуги инвалидов по слуху (предоставление услуг по сурдопереводу)  |

Директор МКОУ НОШ №13 Н.В.Холуева